🛡

SecAudit

Plataforma de Auditoría de Seguridad Web

Plan Completo · Python + Go + React · Para Principiantes con Base Python/JS

| 🐍 Python Scanner + Reportes | 🐹 Go API REST | ⚛️ React Dashboard |
| --- | --- | --- |

2025  ·  Proyecto de aprendizaje y portafolio

# 1. ¿Qué es SecAudit?

SecAudit es una herramienta open-source de auditoría de seguridad pasiva para sitios web. Analiza cabeceras HTTP, certificados SSL/TLS y dependencias públicas para detectar configuraciones inseguras, generando reportes técnicos con hallazgos y recomendaciones — sin realizar ninguna prueba invasiva.

Diseñado como proyecto de aprendizaje real: Python para el scanner (donde ya tienes base) y Go para la API (que aprenderás construyendo). Dos lenguajes clave en el sector de ciberseguridad, en un solo proyecto.

| 🔍 Análisis Pasivo Sin pruebas invasivas ni exploits | 📊 Reportes Técnicos PDF/HTML con hallazgos y recomendaciones | 🧪 Modo Sandbox Docker con apps vulnerables para practicar |
| --- | --- | --- |

# 2. Por qué Python + Go en Ciberseguridad

| 🐍 Python — Scanner | 🐹 Go — API |
| --- | --- |
| - El lenguaje más usado en scripting de seguridad - Librerías maduras: httpx, cryptography, beautifulsoup4 - Perfecto para parsear respuestas HTTP y certificados - Ya tienes base — productivo desde el día 1 - Usado en: Metasploit modules, exploits, automación de pentest | - El lenguaje dominante en tooling moderno de seguridad - Nuclei, httpx-toolkit, subfinder, naabu... todos escritos en Go - Goroutines: escanea miles de URLs en paralelo con facilidad - Binario único, sin dependencias — fácil de distribuir - Alta demanda en empresas de ciberseguridad y DevSecOps |

💡 La combinación Python (lógica de análisis) + Go (API de alto rendimiento) es exactamente lo que usan herramientas profesionales como ProjectDiscovery (creadores de Nuclei). Tu proyecto sigue ese mismo patrón.

# 3. Stack Tecnológico

| Área | Tecnología | Cuándo aprenderlo | Por qué |
| --- | --- | --- | --- |
| Scanner | Python 3.12 + httpx | Fase 1 — desde el día 1 | Ya tienes base. httpx es async y moderno. |
| API REST | Go + Gin | Fase 1 — en paralelo | Sintaxis simple. Aprenderás Go construyendo algo real. |
| Base de datos | SQLite → PostgreSQL | Fase 1–2 | SQLite sin config para empezar. PostgreSQL cuando crezcas. |
| Reportes | Python + WeasyPrint + Jinja2 | Fase 2 | PDF desde Python sin depender de otro servicio. |
| Frontend | React + TailwindCSS | Fase 3 | Con JS básico puedes arrancar. Tailwind evita CSS complejo. |
| Autenticación | JWT en Go | Fase 2 | golang-jwt es simple y bien documentado. |
| Sandbox | Docker Compose | Desde el principio | Para practicar sobre apps vulnerables sin riesgo legal. |
| Tests | pytest (Python) + go test | Fase 4 | Cada lenguaje tiene su propio framework de tests integrado. |
| CI/CD | GitHub Actions | Fase 4 | Tests automáticos en cada commit. Gratis en repositorios públicos. |

# 4. Arquitectura del Sistema

## 4.1 Cómo se comunican las piezas

Browser (React + TailwindCSS) ↓ fetch() / axios → JSON ┌──────────────────────────────────────────────┐ │ API (Go + Gin) │ │ POST /api/scans → encola análisis │ │ GET /api/scans → devuelve historial │ │ GET /api/reports → genera y devuelve PDF │ └────────────┬────────────────────────────────┘ ↓ llama vía subprocess / HTTP interno ┌──────────────────────────────────────────────┐ │ Scanner (Python) │ │ headers_scanner.py ssl_scanner.py │ │ config_checker.py deps_auditor.py │ │ report_generator.py (PDF + HTML) │ └────────────┬────────────────────────────────┘ ↓ ORM / SQL SQLite → PostgreSQL

## 4.2 Módulos del Scanner (Python)

| Módulo | Librería | Qué detecta |
| --- | --- | --- |
| headers_scanner.py | httpx | HSTS ausente, CSP débil, X-Frame-Options, CORS wildcard, cookies sin Secure/HttpOnly |
| ssl_scanner.py | ssl + cryptography | TLS 1.0/1.1 activo, certificado caducado o autofirmado, cipher suites débiles, OCSP |
| config_checker.py | httpx | Métodos HTTP peligrosos (TRACE/PUT), directory listing, headers que exponen versión del servidor |
| deps_auditor.py | beautifulsoup4 + httpx | Scripts JS/CSS en CDN con versiones que tienen CVEs conocidos (consulta OSV.dev API) |
| report_generator.py | WeasyPrint + Jinja2 | Genera reporte PDF y HTML con hallazgos, severidades, puntuación y recomendaciones |

## 4.3 Endpoints de la API (Go + Gin)

| Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | Registro de usuario nuevo |
| POST | /api/auth/login | Login — devuelve JWT de sesión |
| POST | /api/scans | Lanza nueva auditoría sobre una URL |
| GET | /api/scans | Lista el historial de auditorías del usuario |
| GET | /api/scans/:id | Detalle completo de una auditoría y sus hallazgos |
| GET | /api/scans/:id/compare | Compara dos auditorías del mismo dominio |
| GET | /api/reports/:id | Descarga el reporte en PDF o HTML |

# 5. Flujo de Usuario

| # | Paso | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Login | El usuario accede con email + contraseña. La API Go valida y devuelve un JWT. |
| 2 | Nueva auditoría | Introduce la URL objetivo y selecciona módulos (headers, SSL, deps, config). |
| 3 | Análisis | La API Go invoca el scanner Python. Los módulos se ejecutan y guardan hallazgos en SQLite/PostgreSQL. |
| 4 | Resultados | El dashboard React muestra los hallazgos con severidad (crítico/alto/medio/bajo), descripción y remediación. |
| 5 | Puntuación | Se calcula un score de seguridad de 0 a 100 según severidad y cantidad de hallazgos. |
| 6 | Reporte | El usuario descarga PDF o HTML con todos los hallazgos y pasos de remediación. |
| 7 | Historial | Todos los análisis quedan guardados. Se puede comparar la evolución de un dominio. |
| 8 | Alertas | Hallazgos críticos se resaltan visualmente en el dashboard con badge rojo. |

# 6. Base de Datos

Tabla: users

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | ID autoincremental |
| email | TEXT UNIQUE | Correo del usuario |
| password_hash | TEXT | Hash bcrypt de la contraseña |
| created_at | DATETIME | Fecha de registro |

Tabla: scans

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | ID del análisis |
| user_id | INTEGER FK | Referencia a users.id |
| target_url | TEXT | URL analizada |
| status | TEXT | 'pending' ¦ 'running' ¦ 'done' ¦ 'error' |
| score | INTEGER | Puntuación de seguridad 0–100 |
| modules_run | TEXT (JSON) | Módulos ejecutados y sus opciones |
| created_at / ended_at | DATETIME | Inicio y fin del análisis |

Tabla: findings

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | ID del hallazgo |
| scan_id | INTEGER FK | Referencia a scans.id |
| module | TEXT | Módulo que lo detectó (headers, ssl, deps...) |
| severity | TEXT | 'critical' ¦ 'high' ¦ 'medium' ¦ 'low' ¦ 'info' |
| title | TEXT | Nombre del hallazgo |
| description | TEXT | Explicación técnica del problema |
| recommendation | TEXT | Cómo solucionarlo |

# 7. Roadmap de Desarrollo

5 fases progresivas. Cada una entrega algo funcional que puedes enseñar aunque el proyecto no esté terminado.

🐍 Fase 1 — Scanner Python en terminal · Semanas 1–3 ✅ Meta: Un script Python que analiza una URL y muestra hallazgos en terminal

- Aprende Python intermedio: funciones, módulos, manejo de excepciones, entornos virtuales - Instala httpx. Escribe headers_scanner.py: hace una petición y analiza las cabeceras de seguridad - Escribe ssl_scanner.py: conecta vía SSL y valida el certificado y protocolos - Crea una estructura común de hallazgo: { module, severity, title, description, recommendation } - Imprime los resultados en terminal con colores usando la librería rich - Practica sobre OWASP Juice Shop corriendo en Docker localmente

🐹 Fase 2 — API en Go + base de datos · Semanas 4–7 ✅ Meta: API REST en Go que ejecuta el scanner Python y guarda resultados

- Aprende Go básico: variables, funciones, structs, interfaces, goroutines simples (tour.golang.org) - Crea la API con Gin: endpoints POST /scans y GET /scans - La API invoca el scanner Python como subprocess y recibe los hallazgos en JSON - Integra SQLite con GORM (ORM de Go): guarda scans y findings en base de datos - Añade autenticación JWT con golang-jwt: registro, login, middleware de protección - Aprende a probar la API con curl o Postman

📊 Fase 3 — Reportes PDF + módulos extra · Semanas 8–11 ✅ Meta: Reportes PDF descargables y scanner con todos los módulos funcionando

- Añade config_checker.py: detecta métodos HTTP peligrosos y directory listing - Añade deps_auditor.py: parsea el HTML con beautifulsoup4 y consulta CVEs en OSV.dev - Crea report_generator.py: genera HTML con Jinja2 y lo convierte a PDF con WeasyPrint - Añade endpoint GET /api/reports/:id en la API Go para descargar el reporte - Implementa sistema de puntuación 0–100 basado en severidad de hallazgos - Usa goroutines en Go para ejecutar módulos en paralelo y reducir el tiempo de análisis

⚛️ Fase 4 — Dashboard React · Semanas 12–15 ✅ Meta: Interfaz web completa con dashboard, historial y descarga de reportes

- Aprende React básico: componentes, useState, useEffect, llamadas a la API - Crea el layout: barra lateral, página de nuevo análisis, historial de scans - Muestra los hallazgos con badges de severidad (rojo crítico, naranja alto, amarillo medio...) - Añade gráfica de distribución de severidades con Recharts - Botón de descarga de reporte PDF directamente desde el dashboard - Añade comparativa visual entre dos auditorías del mismo dominio

🚀 Fase 5 — Pulido y portafolio público · Semanas 16–19 ✅ Meta: Proyecto desplegado, documentado y listo para enseñar a empresas

- Tests unitarios con pytest para los módulos Python y go test para la API Go - CI/CD con GitHub Actions: ejecuta tests automáticamente en cada commit - Despliega en Railway o Render (gratis): la app en una URL pública real - README completo en GitHub: capturas de pantalla, demo GIF, instrucciones de instalación - Modo sandbox documentado: Docker Compose con Juice Shop y DVWA listo para usar - Envía el pitch a empresas con enlace al demo en vivo y al reporte de ejemplo

# 8. Estructura del Repositorio

secaudit/ ├── api/ # Go + Gin │ ├── main.go # Entry point │ ├── handlers/ # Controladores HTTP │ ├── models/ # Structs de BD (GORM) │ ├── middleware/ # JWT auth │ └── go.mod ├── scanner/ # Python │ ├── headers_scanner.py │ ├── ssl_scanner.py │ ├── config_checker.py │ ├── deps_auditor.py │ ├── report_generator.py │ ├── templates/ # Jinja2 HTML │ └── requirements.txt ├── frontend/ # React + TailwindCSS │ ├── src/ │ │ ├── pages/ Dashboard, ScanDetail, History │ │ └── components/ FindingCard, ScoreChart, Badge │ └── package.json ├── sandbox/ │ └── docker-compose.yml # Juice Shop + DVWA ├── tests/ │ ├── test_scanner.py # pytest │ └── api_test.go # go test └── README.md

# 9. Recursos de Aprendizaje

| Fase | Qué aprender | Recurso gratuito |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Python intermedio | docs.python.org/3/tutorial — oficial, completo |
| Fase 1 | httpx + requests HTTP | python-httpx.org — docs con ejemplos claros |
| Fase 1 | SSL en Python | docs.python.org/3/library/ssl.html |
| Fase 2 | Go desde cero | tour.golang.org — interactivo, en el navegador, sin instalar nada |
| Fase 2 | Go + Gin (API REST) | go.dev/doc + gin-gonic.com/docs |
| Fase 2 | SQL básico | sqlzoo.net — ejercicios interactivos |
| Fase 3 | Jinja2 templates | jinja.palletsprojects.com/en/3.x/intro |
| Fase 4 | React desde cero | react.dev/learn — tutorial oficial 2024 |
| Fase 4 | TailwindCSS | tailwindcss.com/docs — referencia de clases |
| Fase 5 | Git + GitHub | learngitbranching.js.org — visual e interactivo |

# 10. Pitch para Empresas

Asunto: Auditoría de seguridad web gratuita — SecAudit Hola [nombre], Estoy desarrollando SecAudit, una herramienta open-source de auditoría de seguridad web pasiva construida con Python y Go — el mismo stack que usan herramientas profesionales como Nuclei o httpx-toolkit. Detecta configuraciones inseguras en cabeceras HTTP, SSL/TLS y dependencias públicas, y genera reportes técnicos con hallazgos y pasos de remediación. Me gustaría ofreceros una auditoría gratuita de vuestro sitio: - Detectar configuraciones inseguras visibles públicamente en vuestro dominio - Generar un reporte técnico con puntuación de seguridad y recomendaciones concretas - Demostrar cómo SecAudit puede integrarse en vuestros flujos de CI/CD o auditorías periódicas El análisis es 100% pasivo — sin pruebas invasivas, sin modificar nada, solo observar lo que vuestro sitio expone públicamente. El código está en GitHub para que podáis revisarlo. ¿Os parece bien que lo pruebe sobre [dominio] esta semana y os envíe el reporte? Un saludo, [Tu nombre] · SecAudit · github.com/[usuario]/secaudit

## Consejos para el Pitch

- Sustituye [dominio] por el dominio real de la empresa antes de enviar

- Adjunta una captura del dashboard o un PDF de ejemplo generado sobre un sitio conocido

- Para empresas tech o startups: menciona el stack Python + Go — les llama la atención

- Para empresas no tech: enfatiza el reporte PDF claro y que el análisis no toca nada

- Empieza por empresas pequeñas — más probabilidad de respuesta y de conseguir feedback real

SecAudit — Plan de Desarrollo v3.0 · Python + Go + React · 2025

Proyecto de aprendizaje y portafolio técnico en ciberseguridad